| ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов #### РЕШЕНИЕ |  | ### Ч=ваш Республики ### Шупашкар хулин ### депутатсен Пух=в\ ### ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

27 октября 2009 г. № 1450

О городской целевой программе «Малые реки города Чебоксары на 2010-2012 годы и на период до 2015 года»

- В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Законом Чувашской Республики от 20 июня 2002 года № 19 «Об обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республике», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2008 года № 1186 «О Правилах внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Чебоксары» и решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 8 декабря 2004 года № 1456 «О Генеральном плане города Чебоксары»

- Чебоксарское городское Собрание депутатов

- РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую городскую целевую программу «Малые реки города Чебоксары на 2010-2012 годы и на период до 2015 года» (далее - Программа).

- 2. Финансирование расходов на реализацию Программы производить за счет средств, предусмотренных в бюджете города Чебоксары по разделу «Охрана окружающей среды».

- 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному развитию и экологии (И.В. Клементьева).

- Глава города Чебоксары	Н.И. Емельянов

УТВЕРЖДЕНА

решением Чебоксарского городского Собрания депутатов

от 27.10.2009 № 1450

городская целевая программа

«Малые реки города Чебоксары

на 2010-2012 годы и на период 
до 2015 года»

Чебоксары, 2009

ПАСПОРТ 
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«МАЛЫЕ РЕКИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ НА 2010-2012 ГОДЫ
 И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА»

| Наименование Программы | - | городская целевая программа «Малые реки города Чебоксары на 2010-2012 годы и на период до 2015 года» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - - | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Закон Чувашской Республики от 6 июня 2002 года «Об обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республике»; решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2008 года № 1186 «О Правилах внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Чебоксары»; решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 8 декабря 2004 года № 1456 «О Генеральном плане города Чебоксары» |
| Заказчик Программы | - | администрация города Чебоксары |
| Основной разработчик Программы | - | МУ «Управление экологии города Чебоксары» |
| Цели Программы | - | создание дополнительных площадей на территории прибрежных зон малых рек для активного, культурного отдыха и занятий физкультурой, спортом жителей и гостей города Чебоксары |
| Задачи Программы | - | создание благоприятных условий в прибрежных зонах малых рек для активного отдыха и занятий физкультурой и спортом; организация и обустройство зон отдыха на прибрежных территориях малых рек; привлечение инвестиций путем создания условий для развития инфраструктуры на прибрежных территориях малых рек в целях рекреации; сохранение и восстановление природных ресурсов малых рек; повышение уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары по отношению к водным ресурсам и малым рекам |
| Сроки реализации Программы | - | 2010-2015 годы |
| Ответственные за организацию и выполнение основных мероприятий Программы | - | структурные подразделения администрации города Чебоксары и администраций районов города Чебоксары в пределах своей компетенции; МУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; МУ «Управление экологии города Чебоксары»; Специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Программы составляет 61300 тыс.рублей. Суммы ежегодного финансирования составляют: в 2010 году – 5960 тыс. рублей; в 2011 году - 9200 тыс. рублей; в 2012 году - 10180 тыс. рублей; в 2013 году – 11180 тыс. рублей; в 2014 году - 12290 тыс. рублей; в 2015 году - 12490 тыс. рублей. Источники финансирования: бюджет города Чебоксары по разделу «Охрана окружающей среды» и внебюджетные источники. В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и принимаемых мер по увеличению объема средств из внебюджетных источников |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | повышение уровня экологической безопасности за счет улучшения экологического состояния малых рек и прибрежных территорий; создание условий для недопущения захламления территорий малых рек и улучшение их эстетического состояния; повышение уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары по отношению к водным ресурсам; создание инфраструктуры для привлечения инвестиций. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик, текущее управление - МУ «Управление экологии города Чебоксары». Отчеты о выполнении работ предоставляются ежегодно в конце первого квартала года, следующего за отчетным |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблемы устойчивого социально-экономического развития города Чебоксары и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов сохранения и восстановления окружающей природной среды.

Важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого развития города выполняют территории природного комплекса – сохранившиеся лесные и лесопарковые массивы, водные ландшафты Чебоксарского водохранилища, долины рек, овражные комплексы, городские озеленённые пространства, природоохранные, рекреационные зоны, участки ценного природного ландшафта и др.  В общей структуре городских территорий эти элементы занимают около 60% площади и являются основой природно-экологического каркаса.

Город Чебоксары расположен на крутом правом склоне долины реки Волги, на отрогах Приволжской возвышенности, на Чувашском плато. Характерной особенностью его рельефа является сильная его пересечённость со значительными перепадами высот – от 63,5 м (прибрежная полоса вдоль Волги) до 183,0 м (коренное плато). В городе хорошо развита местная речная сеть. Это  реки Чебоксарка с притоками Сугутка и Трусиха, Кайбулка, которые являются притоками первого порядка реки Волга, М.Кувшинка и Шалмас – притоки Кукшума, который впадает в реку Цивиль и является притоком второго порядка реки Волга.

Все малые реки города изучены слабо во всех отношениях. В настоящее время они мертвы и больше напоминают водосточные каналы по приёмке и отводу поверхностных ливневых, дренажных, канализационных и сточных вод. Долины этих рек заняты частными жилыми секторами, коллективными садоводческими объединениями, гаражными формированиями и другими хозяйствующими субъектами. Местами, к примеру, по реке М. Кувшинка застроены даже пойма и русло реки. Долины рек также трансформированы, подвержены оползневым и эрозионным проявлениям, водоохранные зоны захламлены, некоторые участки русел рек завалены деревьями и твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО).

Наиболее остро стоят следующие проблемы малых рек:

захламленность ТБО, наличие несанкционированных свалок;

несоответствие воды нормативным требованиям по физико-химическим, органолептическим, санитарно-гигиеническим и другим показателям;

неблагоустроенность прилегающих территорий, отсутствие малых архитектурных форм, элементов ландшафтного оформления.

Настоящей Программой за период ее реализации 2010-2015 годы предусматривается создание механизмов, обеспечивающих поддержание в чистоте русла и прибрежных территорий малых рек, т.е. выполнение Программы позволит решить наиболее острую проблему малых рек – наличие ТБО и несанкционированных свалок. Предполагается, что в последующие периоды будут подготовлены программы, ставящие своей целью доведение качества воды в малых реках до нормативных требований и благоустройство прилегающих территорий.

Выполнение данной Программы позволит:

повысить уровень экологической безопасности за счет улучшения экологического состояния прибрежных территорий малых рек;

создать условия для недопущения захламления территорий малых рек и улучшение их эстетического состояния;

повысить уровень экологической информированности и культуры населения города Чебоксары по отношению к водным ресурсам;

создать условия для привлечения инвестиций с целью организации мест отдыха, занятий физкультурой и спортом.

- Основные цели, задачи

Целью Программы является создание дополнительных площадей на территории прибрежных зон малых рек для активного, культурного отдыха и занятий физкультурой, спортом жителей и гостей города Чебоксары.

Для достижения целей данной Программы необходимо решить следующие задачи:

создание благоприятных условий в прибрежных зонах малых рек для активного отдыха и занятий физкультурой и спортом;

организация и обустройство зон отдыха на прибрежных территориях малых рек;

привлечение инвестиций путем создания условий для развития инфраструктуры на прибрежных территориях малых рек в целях рекреации;

сохранение и восстановление природных ресурсов малых рек;

повышение уровня экологической информированности и культуры населения г. Чебоксары по отношению к водным ресурсам и малым рекам.

- Основные программные мероприятия и объем финансовых потребностей Программы

Для достижения цели, поставленной перед настоящей Программой, в соответствии с задачами необходимо выполнить следующие мероприятия:

оборудование дополнительных контейнерных площадок в проблемных местах;

приобретение контейнеров для ТБО, бункеров для сбора крупногабаритных отходов, спецтехники для вывоза мусора (в т.ч. мусоровозы, бункеровозы);

обустройство твердым покрытием подъездных путей к оборудованным контейнерным площадкам;

организация регулярного вывоза ТБО с прилегающих к малым рекам территорий;

благоустройство родников;

ведение просветительской деятельности в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, ВУЗах, учреждениях дополнительного образования города Чебоксары по отношению к водным ресурсам. Работа с общественными и молодежными организациями, политическими партиями. Размещение информации в СМИ: печатные издания, радио, телевидение, электронные носители информации. Подготовка и создание видеоматериала с информацией по малым рекам города Чебоксары.

План основных мероприятий и объем финансовых потребностей Программы приведены в приложении к Программе. Объем финансовых потребностей программы на 2010-2015 годы в ценах на 2009 год составляет 61300 тыс. рублей. В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Эффективность достижения целей и решения задач настоящей Программы с точки зрения социально-экономического эффекта должны обеспечить:

улучшение качества жизни и здоровья населения города Чебоксары (социальная составляющая);

снижение воздействия негативных факторов на водные объекты, прилегающие территории и уменьшение экологической нагрузки на город Чебоксары (экологическая составляющая);

сокращение экономических потерь, которые несет общество при загрязнении окружающей природной среды (экономическая составляющая);

создание дополнительных площадей на прибрежных территориях малых рек для зон активного отдыха, занятий физкультурой и спортом путем привлечения инвестиций.

S = LHn = 39000 х 50 х 0,1 = 195000 кв.м

S – общая площадь прибрежных зон малых рек, м;

L – общая длина малых рек на территории города Чебоксары, м;

H – водоохранная зона малых рек, м;

n – коэффициент использования общей площади.

Реализация данной Программы будет содействовать повышению экологической безопасности населения города Чебоксары и качества его жизни, эстетической привлекательности.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 
ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик, текущее управление - МУ «Управление экологии города Чебоксары». МУ «Управление экологии города Чебоксары» ежегодно представляет отчёт о выполнении текущих мероприятий Программы в администрацию города Чебоксары и Чебоксарское городское Собрание депутатов, а также план мероприятий на очередной год с обоснованием требуемого объёма финансирования. Ежегодный отчёт представляется в конце первого квартала, следующего за отчетным периодом года.

## Приложение

к городской целевой программе

«Малые реки города Чебоксары на 2010-2012 годы и на период до 2015 года»

Перечень программных мероприятий 
и распределения финансовых средств на 2010 –2012 годы и на период до 2015 года

| № п./п. | Программные мероприятия | Сумма, тыс.руб. (в ценах на 2009 г.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. | Подготовка разрешительных документов: Определение границ зон отдыха и рекреации. Проектирование подъездных путей к контейнерным площадкам вне зоны отдыха и рекреации | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Управление экологии города Чебоксары" | Бюджет г.Чебоксары и внебюджетные источники |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. | Организация и обустройство зон отдыха на прибрежных территориях малых рек, родников: Обустройство контейнерных площадок в зоне рекреации. Строительство и обустройство подъездных путей к зонам рекреации. Проектирование подъездных путей к зонам рекреации | 34300 | 1500 | 5800 | 4600 | 7200 | 7400 | 7800 | МУ "Управление ЖКХ и благоустройства" МУ "Управление экологии города Чебоксары" | Бюджет г.Чебоксары и внебюджетные источники |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. | Обеспечение чистоты малых рек, родников и прилегающих территорий от мусора и принятие мер по их недопущению: Организация уборки прибрежных зон к малым рекам. Вывоз на прием и захоронение собранного ТБО. Обустройство контейнерных площадок вне зон рекреации с установкой контейнеров. Обустройство бункерных площадок с установкой бункера. Строительство и обустройство подъездных путей к контейнерным и бункерным площадкам | 24300 | 3400 | 2300 | 5400 | 3800 | 4800 | 4600 | МУ "Управление экологии города Чебоксары" Специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз твердых бытовых отходов МУ "Управление ЖКХ и благоустройства" | Бюджет г.Чебоксары и внебюджетные источники |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. | Повышение уровня экологической информированности и культуры населения г. Чебоксары по отношению к водным ресурсам: Подготовка, издание и выпуск материалов о проблемах малых рек в СМИ. Подготовка и издание ежегодного информационного листа по водным ресурсам г. Чебоксары. Подготовка и установка щитов с информационными материалами по каждой реке. Проведение городских конкурсов, викторин, конференций среди школьников и студентов по водной тематике | 700 | 60 | 100 | 180 | 180 | 90 | 90 | МУ "Управление экологии города Чебоксары" | Бюджет г.Чебоксары и внебюджетные источники |
|  |  | 61300 | 5960 | 9200 | 10180 | 11180 | 12290 | 12490 |  |  |