| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

17.11.2010 № 217

Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2011–2015 годы»

В целях улучшения качества и культуры обслуживания жителей города Чебоксары, улучшения экологического состояния природной городской среды, улучшения качества состояния зеленых насаждений, снижения дорожно-транспортных происшествий, организации досуга населения, улучшения качества питьевой воды, санитарного и технического состояния родников, обеспечения пешеходов удобным и безопасным движением, вовлечения подрастающего поколения в работу по экологическому обустройству города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2011-2015 годы» (приложение).

2. Финансовому управлению администрации  города Чебоксары (Чижанова Н.Р.) финансирование расходов по реализации мероприятий данной программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Чебоксары.

3. Управлению по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары (Максимова Л.П.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Ю.А.Шилова.

И.о.главы администрации

| города Чебоксары | Ю.А.Шилов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

города Чебоксары

от 17.11.2010 №217

# Муниципальная  целевая программа

# «Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2011-2015 гг.»

# Паспорт программы

| 1. | Наименование - Программы | «Благоустройство и озеленение г.Чебоксары на 2011-2015годы» (далее Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для -разработки Программы | Послание Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики от 14 декабря 2009г. «Чувашия из будущего и для будущего»; решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 08.12.2004 №1456 "О Генеральном плане города Чебоксары"; от 27.10.2009 №1447 «Стратегия развития города Чебоксары на период до 2020 года с учетом перспективы развития агломерации город Чебоксары - город Новочебоксарск – Мариинско-Посадский район – Моргаушский район – Цивильский район –Чебоксарский район» |
| 3. | Заказчик -Программы | Администрация г.Чебоксары |
| 4. | Разработчик - Программы | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 5. | Сроки - реализации | 2011 – 2015 годы |
| 6. | Цели и задачи - Программы | Улучшение качества и культуры обслуживания жителей города; организация досуга населения; проведение плановых мероприятий по ремонту родников, выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий; обеспечение оптимальных экологических условий для городского населения; увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортабельных зон отдыха (закладка новых скверов, парков, садов, аллей); реконструкция и обустройство существующих площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений |
| 7. | Объемы и - источники финансирования | Бюджетное финансирование и внебюджетные источники. Общая сумма финансирования Программы - 2649399 тыс.руб., в том числе: бюджет города Чебоксары - 2645299 тыс.руб., внебюджетные средства - 4100 тыс.руб. |
| 8. | Исполнители - Программы | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; специализированные предприятия, отобранные на конкурсной основе |
| 9. | Ожидаемые - результаты | Улучшение условий проживания в городе Чебоксары и обеспечение нормальной жизнедеятельности. Обеспечение пешеходов удобным и безопасным передвижением. Улучшение качества децентрализованных источников водоснабжения и улучшение экологического состояния прилегающих к источникам территорий. Улучшение экологического состояния природной городской среды, улучшение качественного состояния зеленых насаждений, увеличение площади цветников и газонов; снижение заболеваемости населения и улучшения условий труда и жизнедеятельности человека; вовлечение подрастающего поколения в работу по экологическому обустройству "малой родины" |
| 10. | Система - контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г.Чебоксары, администрации Калининского, Ленинского, Московского районов города, постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству. МУ «Управление ЖКХ и благоустройства»ежегодно к 1 февраля представляют в администрацию города Чебоксары информацию о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий |

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Создание здоровых условий жизни в городе  при возрастающих требованиях к их внешнему облику и благоустройству имеет огромное значение. Благоустройство городских территорий все еще отстает от уровня и темпов жилищного строительства. В силу объективных причин в последние годы на благоустройство городских территорий, ремонт и строительство уличного освещения, ремонт дорог частного сектора, ремонт и строительство тротуаров, ремонт и благоустройство родников и прилегающих к ним территорий, реконструкцию и развитие существующих парков, скверов, аллей, зеленных массивов, озеленение улиц,  оформление цветочных клумб и обновление газонов выделялось недостаточное количество средств.

По статистической отчетности общая площадь земельного фонда г.Чебоксары - 25088 га, в том числе площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 10953,2 га, что составляет 44% от общей площади городских земель (25088 га), из них:

- насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) - 317,9 га;

- озеленение улично-дорожной сети - 850,0 га;

- городские леса - 9300 га.

Строительство и восстановление уличного освещения должно создать для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, обеспечивать здоровые условия отдыха и жизни жителей микрорайонов города.

В городе Чебоксары существуют проблемы с уличным освещением  в микрорайонах старой застройки города, так как во время строительства жилых домов дворовые территории освещались в основном светильниками с лампами накаливания устанавливаемыми строителями на фасадах домов перед подъездами. При отсутствии зеленых насаждений освещенность была достаточной, но после разрастания деревьев и кустарников назрела необходимость их реконструкции, а в иных микрорайонах и новое строительство. Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной Программы, где предусматривается целенаправленная работа по строительству и реконструкции сетей наружного освещения города.

Невозможно представить себе жизнь современного города без искусственного освещения. Многие процессы городской жизни наиболее интенсивны именно в вечерние часы. Важнейшая функция искусственного освещения улиц и площадей - обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов. Этим же целям служат разнообразные световые указатели и световая сигнализация.

Освещение территорий города создает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Освещение зданий, памятников, фонтанов и световая реклама создают определенный архитектурно-художественный образ вечернего города. Правильное освещение парков, бульваров, зеленых насаждений и других территорий должно обеспечивать нормальную видимость и способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов.

Городские дороги и улицы - крупная составная часть городского хозяйства, требующая значительных затрат на содержание и развитие. Улично-дорожная сеть городов крайне неоднородна. В зависимости от размеров города, его планировки, объемов и интенсивности движения она может состоять из скоростных дорог, дорог и улиц магистрального или местного значения, а также дорог частного сектора, которые в большинстве своем являются неблагоустроенными грунтовыми дорогами.

Для улучшения условий проживания населения необходимо благоустройство дорог частного сектора, так как существующий частный сектор продолжает развиваться и застраиваться новыми домами. Для обслуживания и обеспечения безопасности проживающих в частном секторе людей (вывоз мусора, проезд пожарных машин и скорой помощи, поставка газа и необходимых материалов) дороги должны иметь твердое покрытие.

В связи с незначительной интенсивностью движения на дорогах частного сектора благоустройство их возможно путем устройства покрытий переходного типа с отсыпкой щебнем, отходами асфальтобетона после ремонта городских дорог.

Поэтому Программой предусматривается внедрение двухслойного покрытия:

- нижний слой: шлак, кирпичный бой, отходы от фрезерования асфальтобетонных покрытий.

- верхний слой: известняковый щебень.

Одна из первоочередных задач данной Программы - обеспечение пешеходов безопасной и удобной для передвижения дорожно-тропиночной сетью. Программой планируется осуществлять работы по строительству новой дорожной сети в местах проложенных пешеходами, ремонт существующих тротуаров вдоль дорог, улиц. Требования горожан к состоянию тротуаров непрерывно растут, поэтому работы по реализации программы будут направлены на капитальный и ямочный ремонт существующей тропиночной сети вдоль магистральных дорог. При строительстве и ремонте тротуаров Программой предусматривается применять "горячий" асфальтобетон, прессованные тротуарные плиты, бордюры и поребрики.

При планировании застройки городских микрорайонов необходимо учитывать плановые мероприятия по целенаправленному ремонту, реконструкции родников, выполнение работ по благоустройству прилегающих к ним  территорий. Уровень благоустройства родников и прилегающих к ним территорий не всегда удовлетворяет нормативным требованиям. В силу объективных причин в последние годы данному вопросу не оказывалось достаточного внимания. Для приведения родников и прилегающих территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной Программы, где предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству родников.

Озеленение города – важнейшая составная часть в городском хозяйстве.  Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных мест. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Это особенно важно для лиц пожилого возраста, ветеранов, матерей, для правильного воспитания детей. Особое внимание необходимо уделить озеленению парков, скверов, аллей, придавая им завершенное композиционное решение через расширение и подбор ассортимента древесно-кустарниковых пород. Деревья и цветы радуют глаза, восстанавливают силы, несут заряд бодрости и хорошего настроения. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают привлекательными облик нашего города.

Увеличившаяся за последние десятилетия интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому разрушению дорожной одежды и истиранию поверхности дорожных покрытий, а также к сокращению межремонтных сроков проведения капитального ремонта. Для решения задач, связанных с повышением эффективности передвижения транспорта и перевозки грузов, необходимо увеличивать объемы и повышать качество ремонтно-восстановительных дорожных работ. Протяженность автодорог, требующих проведения капитального ремонта, реконструкции составляет 45% от общей протяженности.

# II. Основные цели и задачи Программы

Муниципальная целевая программа "Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2011-2015 годы" разработана в соответствие с Посланием Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики от 14 декабря 2009г. «Чувашия из будущего и для будущего», решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов от 08.12.2004 №1456 «О генеральном плане города Чебоксары», от 27.10.2009 №1447 «Стратегия развития города Чебоксары на период до 2020 года с учетом перспективного развития агломерации город Чебоксары – город Новочебоксарск – Мариинско-Посадский район – Моргаушский район – Цивильский район – Чебоксарский район».

С каждым годом увеличивается объем городской застройки. В этих условиях все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных мест. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Программа предусматривает создание экологически устойчивой системы озеленения на базе сохранения лесопарковых массивов, реконструкцию существующих насаждений.

# III. Основные направления Программы

Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные преобразования, конкретные проекты по развитию города Чебоксары.

Основными направлениями Программы являются:

- строительство и реконструкция сетей наружного освещения    (приложение 1 к Программе);

- ремонт дорог частного сектора (приложение 2 к Программе);

- тротуары (приложение 3 к Программе);

- родники (приложение 4 к Программе);

- озеленение (приложение 5 к Программе);

- капитальный ремонт городских дорог (приложение 6 к Программе).

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары и внебюджетных средств.

Объемы финансирования Программы определяются ежегодно в пределах выделенных средств из бюджета города Чебоксары.

Общий объем финансирования Программы за весь период составляет 2649399 тыс.руб., в том числе:

-  бюджет города Чебоксары  - 2645299 тыс.руб.;

-  внебюджетные средства - 4100 тыс.руб.;

из них: 2011 г. - 330364 тыс.руб.; 2012 г. - 455419 тыс.руб.; 2013 г. - 497677 тыс.руб.; 2014 г. - 627067 тыс.руб.; 2015 г. - 738872 тыс.руб..

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.

# V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного и экономического характера и включает следующие элементы:

- организационную структуру управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных исполнителей мероприятий Программы;

- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач;

- максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования программных мероприятий.

Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

# VI. Эффективность реализации Программы

Социально-экономическая эффективность данной Программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов

Социальные показатели и индикаторы

| Показатели | Ед. из-мер. | 2008 г. факт | 2009 г. факт | 2010г. прог-ноз | 2011 г. прог-ноз | 2012 г. прог-ноз | 2013 г. прог-ноз | 2014 г. прог-ноз | 2015 г. прог-ноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Капи-тальный ремонт городских дорог | тыс. кв.м | 201,42 | 7,13 | 21,25 | 83,62 | 97,07 | 126,05 | 140,95 | 153,54 |
| 2. Ремонт дорог частного сектора | тыс. кв.м | 17,90 | 5,15 | 0 | 45,00 | 40,46 | 36,13 | 48,94 | 50,99 |
| 3.Строи-тельство и рекон-струкция сетей наружного освещения | км | 1,1 | 0 | 2,1 | 8,9 | 9,0 | 8,0 | 11,5 | 9,0 |
| 4. Осве-щенность улиц | % | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 80,8 | 82,0 | 84,4 | 86,8 | 88,7 |
| 5. Строи-тельство и ремонт тротуаров | тыс. кв.м | 9,5 | 0,5 | 0,23 | 4,74 | 10,35 | 9,30 | 20,56 | 3,72 |
| 6.Ремонт родников и благоус-тройство прилега-ющей территории | тыс.руб. | 248,0 | 0 | 0 | 1374,0 | 1249,0 | 1223,0 | 1301,0 | 1331,0 |
| 7. Обус-тройство новых скверов, парков, садов, аллей | тыс. кв.м | 17,06 | 0,737 | 0 | 86,27 | 29,76 | 119,57 | 22,92 | 49,55 |

# VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик программы - администрация города Чебоксары. Контроль выполнения Программы возлагается на первого заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, а координация выполнения работ со стороны подрядчиков возлагается на муниципального заказчика - МУ "Управление ЖКХ и благоустройства".

МУ "Управление ЖКХ и благоустройства" ежеквартально обобщает информацию о ходе реализации Программы и представляет информацию в администрацию города Чебоксары не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары осуществляет контроль за рациональным и целевым использованием финансовых и иных ресурсов, направляемых на реализацию программных мероприятий.

МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» ежегодно к 01 февраля представляют информацию в администрацию города Чебоксары о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий.

Первый заместитель главы

администрации г.Чебоксары

| по вопросам ЖКХ | Ю.А.Шилов |
| --- | --- |

Приложение 1

к программе «Благоустройство и

озеленение г. Чебоксары на

2011-2015 гг.»

Строительство и реконструкция сетей наружного освещения.

| №№ | Адрес объекта | Вид ремонта | Бюджет г.Чебок-сары сумма тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |
| Московский район |  |  |
| 1. | ул. Беспалова | Реконструкция | 43,988 |
| 2. | ул. Коллективная | ---«--- | 87,976 |
| 3. | ул.ГражданскаяТП-8,430,431,482,189 | ---«--- | 798,068 |
| 4. | ул. Дмитрова | ---«--- | 28,278 |
| 5. | Чапаевский поселок (ул. Тенистая, Первомайская, Радищева, Кольцевая, Демитрова, Фруктовая) | ---«--- | 414,000 |
| Итого: |  | 1372,310 |
| Калининский район |  |  |
| 6. | ул. Ашмарина (ТП-143,141,146,151) | Реконструкция | 439,880 |
| 7. | Марпосадское шоссе (ТП-2 ЧЗПТ) | ---«--- | 477,584 |
| 8. | Машиностроительный проезд | ---«--- | 169,668 |
| 9. | ул. Никитина, 5,7,9,11 ул.Р.Зорге, 1,15,17,12,10 | Строительство | 985,000 |
| 10. | ул. Ашмарина, 23 | ---«--- | 82,000 |
| 11. | ул. Аникеевская, ул. Привосточная, 1-2 | ---«--- | 273,207 |
| 12. | ул. Прибрежная | ---«--- | 212,000 |
| 13. | ул. Тютчева, ул. Федина | ---«--- | 458,000 |
| Итого: |  | 3097,339 |
| Ленинский район |  |  |
| 14. | Тротуар между школами № 19 и № 36 | Строительство | 60,000 |
| 15. | ул. Яблоневая, ул. Осовиахимовская, ул. Интернациональная, ул. Суворова ТП-38 | ---«--- | 172,900 |
| 16. | Гагаринский мост (ТП-69, 186, 37,40,227) | Реконструкция | 240,000 |
| 17. | пер. Ягодный, 3 | Строительство | 61,500 |
| 18. | ул. Короленко, 8,10,12,14 | ---«--- | 240,000 |
| 19. | ул. Ленинградская, 16 | ---«--- | 60,000 |
| 20. | ул. Ленинградская, 27 | ---«--- | 35,000 |
| 21. | ул. Шевченко, 25 | ---«--- | 30,000 |
| 22. | ул. Чапаева, 9/1,14,16,20 | ---«--- | 180,000 |
| 23. | ул. Б. Хмельницкого, 6 | ---«--- | 60,000 |
| 24. | Освещение остановочной площадки «Чебоксарский мясокомбинат» и до территории предприятия | Реконструкция | 182,000 |
| 25. | Освещение Авторемонтного проезда перед зданием «Медтехника» и санэпидстанции | ---«--- | 332,000 |
| 26. | Освещение в районе КНС по Чебоксарской набережной | ---«--- | 52,000 |
| Итого: |  | 1705,400 |
| Итого на 2011 год: |  | 6175,049 |
| 2 0 1 2 год |
| Московский район |  |  |
| 1. | ул. Кирова | Реконструкция | 43,988 |
| 2. | Ядринское шоссе (ТП-225) | ---«--- | 235,650 |
| 3. | ул. Т. Кривова (ТП-284,194) | ---«--- | 157,100 |
| 4. | ул. Социалистическая (ТП-526,РП-33) | ---«--- | 358,188 |
| 5. | ул. К. Иванова, 86,88; ул. Красина, 2,4 | Строительство | 200,000 |
| 6. | ул. М. Павлова, 1 | ---«--- | 25,416 |
| Итого: |  | 1020,342 |
| Калининский район |  |  |
| 7. | ул. Шумилова (ТП-345, 351) | Реконструкция | 119,396 |
| 8. | ул. Калинина (ТП-101,105) | ---«--- | 471,300 |
| 9. | Мясокомбинатский проезд (ТП-183) | ---«--- | 141,390 |
| 10. | ул. Кадыкова (ТП-374,375,376) | ---«--- | 160,242 |
| 11. | ул.Л.Комсомола(ТП-426, 427, 352, 300, 38) | ---«--- | 801,210 |
| 12. | ул. 324 стр. дивизии (ТП-351,357) | ---«--- | 128,822 |
| 13. | пр. Мира, 18,20 | Строительство | 220,000 |
| 14. | пер. Молодежный, 1,1/1 ул. Декабристов, 14,16 | ---«--- | 250,000 |
| 15. | ул. Николаева, 57,59; ул. Калинина, 100,102,106; ул.Декабристов, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43 ул. П. Лумумбы, 13,15,17,19,21,23 | ---«--- | 810,000 |
| 16. | ул. 1,2 Путепроводная, ул. Путепроводная | ---«--- | 275,000 |
| Итого: |  | 3377,360 |
| Ленинский район |  |  |
| 17. | ул.Энгельса, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 15, 50, 52 | Строительство | 305,000 |
| 18. | ул. Петрова, 3,5,7,9,11,13 | ---«--- | 200,000 |
| 19. | пер. Бабушкина, 4,6 | ---«--- | 60,000 |
| 20. | ул. Совхозная, 25 | ---«--- | 240,000 |
| 21. | Эгерский б-р, 25 | ---«--- | 60,000 |
| 22. | ул. Л. Комсомола, 28 | ---«--- | 60,000 |
| 23. | ул.Л.Комсомола ТП-426, 427, 352, 300, 308 | Реконструкция | 801,300 |
| 24. | Местный проезд по пр. И. Яковлева от ул. Л. Комсомола до пр. 9-ой Пятилетки | ---«--- | 300,000 |
| 25. | пр. И. Яковлева ТП-319,95 | ---«--- | 581,400 |
| Итого: |  | 2607,700 |
| Итого на 2012 год: |  | 7005,402 |
| 2 0 1 3 год |
| Московский район |  |  |
| 1. | ул.Университетская (ТП-366,368,339) | Реконструкция | 754,080 |
| 2. | Бульвар Миттова, 18 | Строительство | 38,124 |
| 3. | ул. Эльменя, 18 | ---«--- | 30,000 |
| 4. | ул. Сверчкова, 8 | ---«--- | 120,000 |
| Итого: |  | 942,204 |
| Калининский район |  |  |
| 5. | ул. Гайдара (ТП-100) | Реконструкция | 59,698 |
| 6. | ул. Пролетарская (ТП-376) | ---«--- | 91,118 |
| 7. | ул. Энергетиков (ТП-117) | ---«--- | 81,692 |
| 8. | ул. П. Лумумбы (ТП-196) | ---«--- | 59,698 |
| 9. | ул. Николаева (ТП-228,254) | ---«--- | 153,958 |
| 10. | Эгерский б-р (местный проезд) ТП-357 | Реконструкция | 169,660 |
| 11. | ул. 50 лет Октября, 4,6,8,10 ул. П. Лумумбы, 4,6,8 ул. Гагарина, 36,38 | Строительство | 610,000 |
| 12. | Мясокомбинатский проезд, 16 | ---«--- | 350,000 |
| 13. | ул. Декабристов, 12 | ---«--- | 70,000 |
| 14. | ул. Якимовская, 13 | ---«--- | 325,000 |
| 15. | пер. Мясокомбинатский, 1-7 линии | ---«--- | 283,000 |
| Итого: |  | 2253,824 |
| Ленинский район |  |  |
| 16. | ул. Гагарина, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 11, 16 | Строительство | 160,000 |
| 17. | ул. Хевешская, 7, 7/1, 19а, 20, 23 | ---«--- | 300,000 |
| 18. | Школьный проезд, 6, 8 | ---«--- | 150,000 |
| 19. | Базовый проезд, 35, 37 | ---«--- | 300,000 |
| 20. | Красная площадь (ТП-47,46,122,56) | Реконструкция | 421,000 |
| 21. | Эгерский б-р (ТП-341,310,277,269) | ---«--- | 434,000 |
| Итого: |  | 1765,000 |
| Итого на 2013 год: |  | 4961,028 |
| 2 0 1 4 год |
| Московский район |  |  |
| 1. | ул. М. Павлова (ТП-460,380) | Реконструкция | 490,152 |
| 2. | ул. Афанасьева, 9 | Строительство | 290,000 |
| 3. | ул. К. Иванова, 81; пр. Московский, 20 | ---«--- | 190,000 |
| Итого: |  | 970,152 |
| Калининский район |  |  |
| 4. | пр. Тракторостроителей (ТП-70,495) | Реконструкция | 389,608 |
| 5. | ул. Л. Комсомола, 40а | Строительство | 150,000 |
| 6. | ул. Ашмарина, 25; ул. Волкова, 6 | ---«--- | 160,000 |
| 7. | ул. Волкова, 8 | ---«--- | 82,000 |
| 8. | ул. Николаева, 24,26 | ---«--- | 120,000 |
| 9. | пр. Мира, 44 | ---«--- | 70,000 |
| 10. | ул. Соляное, 4,6,8 | ---«--- | 260,000 |
| 11. | ул. Текстильщиков, 15,19 | ---«--- | 65,000 |
| 12. | ул. Р. Люксембург, 6 ул. Гоголя, 5 | ---«--- | 102,000 |
| 13. | ул. Волкова, ул. Магницкого, ул. Семашко | ---«--- | 535,070 |
| 14. | ул. Гремячевская | ---«--- | 270,000 |
| Итого: |  | 2203,678 |
| Ленинский район |  |  |
| 15. | пр.Мира, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 37 | Строительство | 400,000 |
| 16. | ул. К. Маркса, 32,33,35,37,31 | ---«--- | 150,000 |
| 17. | ул. Ильбекова, 5,7,7/1,9 | ---«--- | 150,000 |
| 18. | ул.Б.Хмельницкого, 109, 115, 117, 119, 123, 117/1, 119/1, 121, 125, 111, 113 | ---«--- | 900,000 |
| 19. | ул. Привокзальная, 10; пр. Ленина, 52,54,56 | ---«--- | 210,000 |
| 20. | пр. Ленина, 49,51/1; ул. Николаева, 6 | ---«--- | 180,000 |
| 21. | ул. Николаева, 5 | ---«--- | 60,000 |
| Итого: |  | 2050,000 |
| Итого на 2014 год: |  | 5223,830 |
| 2 0 1 5 год |
| Московский район |  |  |
| 1. | ул. Гузовского (ТП-328,333,460) | Реконструкция | 395,892 |
| 2. | ул. Максимова, 6 | Строительство | 63,000 |
| 3. | ул. Эльменя, 15 | ---«--- | 190,000 |
| 4. | От остановки ул. Грасиса по ул. Энтузиастов до ул. Тельмана, Красногорская | ---«--- | 190,000 |
| Итого: |  | 838,892 |
| Калининский район |  |  |
| 5. | пл. Сковрцова, д.3,4,5,6 | Строительство | 1080,000 |
| 6. | Хозяйственный проезд | ---«--- | 580,000 |
| 7. | ул. Клубная, ул. Нижняя, ул. 9-я Южная | ---«--- | 760,000 |
| Итого: |  | 2420,000 |
| Ленинский район |  |  |
| 8. | пр.Ленина, 14, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 42/1, 44, 46, 47, 56, 58, 59 | Строительство | 1126,480 |
| 9. | ул. Гагарина (ТП-181,200,65,210,208,РП-30) | Реконструкция | 575,000 |
| Итого: |  | 1701,480 |
| Итого на 2015 год: |  | 4960,372 |
| Всего на 2011-2015 г.г. |  | 28325,681 |

Примечание: Стоимость работ по Программе определена в ценах 2010 года и должна ежегодно корректироваться с учетом официально объявляемого коэффициента инфляции.

Первый заместитель главы администрации

города Чебоксары по вопросам ЖКХ 	                                   Ю.А. Шилов

Приложение 2

к программе «Благоустройство

и озеленение г. Чебоксары

на 2011-2015 гг.»

Ремонт дорог частного сектора

| №№ п\п | Адрес объекта | Протяжен-ность, м | Площадь ремонта м2 | Бюджет г. Чебоксары сумма тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |
| Калининский район |
| 1. | ул.Фадеева | 1160 | 4652 | 8100,0 |
| 2. | ул. Фурманова | 635 | 2544 | 4500,0 |
| 3. | ул. Низами | 1050 | 4200 | 7300,0 |
| 4. | ул. Бичурина | 2000 | 8000 | 14000,0 |
| Московский район |
| 5. | ул.Тельмана | 2200 | 8800 | 15400,0 |
| 6. | ул.Добролюбова | 1000 | 4000 | 7000,0 |
| 7. | ул.Красногорская | 1100 | 4400 | 7700,0 |
| Ленинский район |
| 8. | ул. Репина | 1600 | 6400 | 11200,0 |
| 9. | ул. С. Разина | 200 | 800 | 1400,0 |
| 10. | ул. Алексеева | 300 | 1200 | 2100,0 |
|  | Итого на 2011 год: | 11245 | 44996 | 78700,0 |
| 2012 год |
| Калининский район |
| 1. | ул.Тургенева | 850 | 3400 | 6800,0 |
| 2. | ул. Вачалкасинская | 250 | 1000 | 2000,0 |
| 3. | ул. Крупская (в т.ч.ул.Башмачни кова) | 1575 | 6300 | 12700,0 |
| 4. | ул. Пархоменко | 715 | 2860 | 5800,0 |
| 5. | ул. Прибрежная | 1300 | 5200 | 10500,0 |
| Московский район |
| 6. | ул. Первомайская | 540 | 2170 | 4400,0 |
| 7. | ул. Тенистая | 430 | 1745 | 3500,0 |
| 8. | Ул. Кольцова | 262 | 1050 | 2100,0 |
| Ленинский район |
| 9. | пер. Ягодный | 350 | 1400 | 2800,0 |
| 10. | ул.Кочубея | 3090 | 12362 | 24800,0 |
| 11. | ул. Заречная | 740 | 2968 | 6000,0 |
|  | Итого на 2012 год: | 10102 | 40455 | 81400,0 |
| 2013 год |
| Калининский район |
| 1. | ул.Чуковского | 1000 | 4000 | 9200,0 |
| 2. | ул.К.Цеткин | 500 | 2000 | 4600,0 |
| 3. | ул.Светлая | 1000 | 4000 | 9200,0 |
| 4. | ул. Декоративная | 310 | 1254 | 2900,0 |
| 5. | ул. Юннатская | 260 | 1040 | 2400,0 |
| 6. | ул. Я.Ухсая | 200 | 780 | 1800,0 |
| 7. | ул. Айзмана | 390 | 1560 | 3600,0 |
| 8. | ул. Б. Алексеева | 260 | 1040 | 2400,0 |
| 9. | ул. Родионова | 260 | 1040 | 2400,0 |
| Московский район |
| 10. | Ул.Островского | 400 | 1600 | 3700,0 |
| 11. | ул.Лермонтова | 300 | 1200 | 2800,0 |
| 12. | ул. Достоевского | 1390 | 5560 | 12900,0 |
| 13. | ул. Толстого | 370 | 1480 | 3400,0 |
| Ленинский район |
| 14. | ул.Пугачева | 600 | 2400 | 5500,0 |
| 15. | ул.Совхозная | 400 | 1600 | 3700,0 |
| 16. | ул.Ватутина | 600 | 2400 | 5500,0 |
| 17. | ул. Васненцова | 790 | 3175 | 7300,0 |
|  | Итого на 2013 год: | 9030 | 36129 | 83300,0 |
| 2014 год |
| Калининский район |
| 1. | ул. Федина | 450 | 1800 | 4700,0 |
| 2. | ул. Тютчева | 450 | 1800 | 4800,0 |
| 3. | ул. Путепроводная | 1660 | 6650 | 17700,0 |
| 4. | ул. Привосточная | 1050 | 4200 | 11100,0 |
| 5. | ул. Ярды | 430 | 1730 | 4600,0 |
| 6. | ул. 9-ая Южная (1 очередь) | 4410 | 17640 | 47000,0 |
| Московский район |
| 7. | ул. Куйбышева | 450 | 1800 | 4800,0 |
| 8. | ул. Рылеева | 130 | 520 | 1400,0 |
| 9. | ул. Заовражная | 1300 | 5200 | 13800,0 |
| Ленинский район |
| 10. | ул. Яблоневая | 1300 | 5200 | 13800,0 |
| 11. | ул. Суворова | 300 | 1200 | 3200,0 |
| 12. | ул. Алексеева | 300 | 1200 | 3200,0 |
|  | Итого на 2014 год: | 12230 | 48940 | 130100,0 |
| 2015 год |
| Калининский район |
| 1. | ул.Магницкого | 2350 | 9400 | 28800,0 |
| 2. | ул. Дунаевского | 825 | 3300 | 10100,0 |
| 3. | 9-ая Южная (2 очередь) | 4410 | 17640 | 54000,0 |
| 4. | 4-ая Южная | 910 | 3645 | 11100,0 |
| Московский район |
| 5. | ул. Сельская | 500 | 2000 | 6100,0 |
| 6. | ул. Новоилларио новская | 1000 | 4000 | 12200,0 |
| Ленинский район |
| 7. | ул.Пристанцион ная | 2750 | 11000 | 33700,0 |
|  | Итого на 2015 год: | 12745 | 50985 | 156000,0 |
|  | Всего на 2011-2015г.г.: | 55352 | 221505 | 529500,0 |

Примечание: 1. Стоимость 1 м2 ремонта дорог определена в сложившихся ценах 2010 года с применением  коэффициента инфляции К = 1,15 на все последующие годы, с 2011 по 2015 гг., и должна ежегодно уточняться согласно официально объявленного коэффициента инфляции.

2. Покрытие переходного типа предусматривает выполнение работ по выравниванию поверхности дороги кирпичным боем, шлаком, отходами от фрезерования асфальтобетонных покрытий и укладки верхнего слоя из известнякового щебня.

3. Перечень улиц, подлежащих ремонту, составлен на основании обращений жителей города, администраций районов, запросов депутатов, а также исходя из технического состояния существующей дорожной сети.

Первый заместитель главы администрации

города Чебоксары по вопросам ЖКХ                                         Ю.А.Шилов

Приложение 3

к программе «Благоустройство

и озеленение г. Чебоксары

на 2011-2015 гг.»

Тротуары

| № п/п | Ремонт и устройство тротуаров | Строи-тель-ство м² | Капит. ремонт м² | Стои-мость работ тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |
| Московский район |
| 1 | Ул.К.Иванова от ул.Бондарева до ост «Веден собор» с 2-х сторон 320м х 2м х 2 ст. | - | 1280 | 605,440 |
| 2 | Пр. М.Горького, от ул. П.Ермолаева до автостанции «Новосельская» | 240 | - | 557,520 |
| 3 | Ул.К.Иванова от дома № 55 до ул.Водопроводная | 600 | - | 1393,800 |
| 4 | Ул. Лебедева от дома № 7 до ул.Университетская | 1110 | - | 2578,530 |
| 5 | От ул. Урукова до ул. Пирогова (мимовоенкомата московского района) | 420 | - | 975,660 |
|  | Итого: |  |  | 6110,950 |
| Ленинский район |
| 6 | ул.Яблочкова (1 сторона) 200м х 1,5м | - | 300 | 141,900 |
| 7 | От ост. «Дом печати» (четная сторона) до пр. Мира, ост. И.Яковлева | - | 650 | 307,450 |
| 8 | Ул.Гагарина от ул.Петрова до пр.Ленина (четн.сторона) |  |  | 250,000 |
| 9 | Ул.Усадская (1 сторона) | 90 | - | 303,000 |
|  | Итого: |  |  | 1002,350 |
| Калининский район |
| 9 | Ул.Гагарина – 50 лет Октября (от светофорного объекта к ООТ «Гостиница «Россия» (тротуарные плиты) | 140 | - | 325,220 |
|  | Итого: |  |  | 325,220 |
|  | Итого на 2011 год: | 2510 | 2230 | 7438,520 |
| 2012 год |
| Московский район |
| 1 | Бульвар Миттова, вдоль проезжей части | 1800 | - | 4809,600 |
| 2 | Ул. Чернышевского, вдоль дома № 14 | 340 | - | 908,480 |
| 3 | Ул. Урукова, от ул. Крылова до ул. С. Михайлова | 1600 | - | 4275,200 |
|  | Итого: |  |  | 9993,280 |
| Ленинский район |
| 4 | Пр.И.Яковлева от МУП «Зеленстрой до АЗС «Лукойл» 920м х 2м | 1840 | - | 4916,480 |
| 5 | Пр. И.Яковлева от АЗС «Лукойл» до Чебоксарского з-да керамблоков 240м х2м | 480 | - | 1282,560 |
| 6 | Ул.Р.Зорге 600м х1,5м | - | 900 | 489,600 |
|  | Итого: |  |  | 6688,640 |
| Калининский район |
| 7 | Ул.Декабристов 400м х 2м х 2 | - | 640 | 348,160 |
| 8 | Ул.П.Лумумбы 440м х 2м х 2 | - | 1580 | 989,080 |
| 9 | Ул.Николаева от пр.Ленина до ул.Валькевича 1200м х2м | - | 720 | 391,680 |
| 10 | От ост.ул.Баумана до ДОУ №148 225м х 2м | 450 | - | 1202,400 |
|  | Итого: |  |  | 2931,320 |
|  | Итого на 2012 год: | 6510 | 3840 | 19613,240 |
| 2013 год |
| Московский район |
| 1 | Ул. Надежды 800м х 1,5 м | 1120 | - | 3441,760 |
| 2 | Б-р Юности д. №5 до ул. Надежда 280м х2м | 560 | - | 1720,880 |
|  | Итого: |  |  | 5162,640 |
| Ленинский район |
| 3 | Ул.Петрова, от д.№7 до ул.Николаева |  | 1200 | 3687,600 |
| 4 | Пер.Ягодный возле д.№2 | 950 | - | 2919,350 |
| 5 | Карачуринская дорога от кладбища №5 до кладбища № 3 (со стороны города с правой стороны) | 2550 | - | 5923,650 |
|  | Итого: |  |  | 12530,600 |
| Калининский район |
| 6 | Ул.Гагарина весь тротуар 2320м х 2м х0,50 | - | 2320 | 7129,360 |
| 7 | Подходы к мостам 1200 х 0,5 (по пр.Тракторостроителей) | - | 600 | 1843,800 |
|  | Итого: |  |  | 8973,160 |
|  | Всего на 2013 год: | 5180 | 4120 | 26666,400 |
| 2014 год |
| Московский район |
| 1 | Ул.Университетская от ул.М.Павлова до маг. «Каравай» 240м х 2м | - | 480 | 345,600 |
| 2 | Ул. Гражданская с нечетной стороны, от дома № 85 до ул. Фруктовая | 2920 | - | 10322,200 |
| 3 | Ул. Чернышевского д.№14 (200м х 2м) | 400 | - | 1414,000 |
|  | Итого: |  |  | 12081,800 |
| Ленинский район |
| 4 | Ул.Ленинградская 600м х2м х2ст. | - | 2400 | 1728,000 |
| 5 | Ул.Ярославская от маг-на «Вентуно» до дамбы (поворот к Дому Юстиции) 480м х2м | 960 | - | 3393,600 |
|  | Итого: |  |  | 5121,600 |
| Калининский район |
| 6 | Ул. Ст.Калинина | - | 1400 | 2000,000 |
| 7 | Ул.Ашмарина | - | 12000 | 8640,000 |
|  | Итого: |  |  | 10640,000 |
|  | Итого на 2014 год: | 4280 | 16280 | 27843,400 |
| 2015 год |
| Московский район |
| 1 | Ул.М.Залка (у д.№ 16) | - | 200 | 165,600 |
| 2 | Ул. М.Павлова, от ул. Университетская до ул. Надежды. (строит.) | 440 | - | 1787,720 |
|  | Итого: |  |  | 1953,320 |
| Ленинский район |
| 3 | Пр.И.Яковлева от ост. «Питомник» до ОАО «Работница» (по лесополосе) | - | 380 | 314,640 |
| 4 | От пригородного автовокзала по ул. Привокзальная до пр. И. Яковлева (четная сторона) | - | 750 | 621,000 |
| 5 | Ул.Базарная, вдоль ограждения инспекции МНС | 750 | - | 3047,250 |
|  | Итого: |  |  | 3982,890 |
| Калининский район |
| 6 | От ОАО «Чебоксарский элеватор» до ОАО «Букет Чувашии» | 1200 | - | 4875,600 |
|  | Итого: |  |  | 4875,600 |
|  | Итого на 2015 год: | 2390 | 1330 | 10811,810 |
|  | Всего на 2011-2015 г.г.: | 20870 | 27800 | 92373,370 |

*Примечание: Раздел "Тротуары" может ежегодно корректироваться МУ "Управление ЖКХ и благоустройства" исходя из объема выделяемого финансирования.

2. Стоимость 1 м² ремонта и строительства тротуаров определена в сложившихся ценах 2010 года и должна ежегодно корректироваться с учетом официально объявляемого коэффициента инфляции.

3. Перечень объектов, по строительству и ремонту новой тропиночной сети составлен по обращениям жителей города, администраций районов и депутатских запросов, а также технического состояния существующей дорожно-тропиночной сети.

Первый заместитель главы администрации

города Чебоксары по вопросам ЖКХ                                             Ю.А.Шилов

Приложение 4

к программе «Благоустройство

и озеленение г. Чебоксары

на 2011-2015 гг.»

# Родники

| № №№ пп | Наименование родника | Мероприятия по выполнению работ | Внебюджет г. Чебоксары сумма тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год |  |
| 1. | ул.Хевешская | Устройство СНО (сетей наружного освещения) на подходах к роднику; Капитальный ремонт лестничных подходов к роднику; Проведение текущего ремонта; | 600,0 |
| 2. | ул.Халтурина (Речной порт) | Ремонт каптажной камеры; Капитальный ремонт беседки; | 350,0 |
|  |  | Итого на 2011 год: | 950,0 |
|  |  | 2012 год |  |
| 1. | ул. Надежды | Капитальный ремонт лестницы, стены каптажа, восстановление каптажной камеры, площадки; Устройство беседки; | 500,0 |
| 2. | ул.Ключевая | Устройство каптажной камеры; Капитальный ремонт беседки | 300,0 |
|  |  | Итого на 2012 год: | 800,0 |
|  |  | 2013 год |  |
| 1. | Новоилларионовский | Устройство облицовки каптажа; Капитальный ремонт беседки; Капитальный ремонт подхода к роднику; устройство дренажа близлежащих выходов воды; | 450,0 |
| 2. | ул.Пирогова | Проведение текущего ремонта; | 150,0 |
| 3. | ул.Талвира | Проведение текущего ремонта; | 150,0 |
|  |  | Итого на 2013 год: | 750,0 |
|  |  | 2014 год |  |
| 1. | Монумент Победы | Устройство облицовки каптажа; Капитальный ремонт беседки и площадки у родника; Устройство дренажа. | 450,0 |
| 2. | ул.Фруктовая | Устройство каптажной камеры с облицовкой; устройство беседки | 350,0 |
|  |  | Итого на 2014 год: | 800,0 |
|  |  | 2015 год |  |
| 1. | Лакреевский лес | Устройство облицовки каптажа; Капитальный ремонт лестницы | 650,0 |
| 2. | ул.Тенистая | Проведение текущего ремонта; | 150,0 |
|  |  | Итого на 2015 год: | 800,0 |
| Всего на 2011 – 2015 годы: | 4100,0 |

Примечание: Раздел "Родники" может ежегодно корректироваться МУ "Управление ЖКХ и благоустройства" исходя из объема выделяемого финансирования.

Стоимость определена в сложившихся ценах 2010 года и должна ежегодно корректироваться с учетом официально объявляемого коэффициента инфляции.

Перечень составлен исходя из технического состояния объектов на настоящее время.

Первый заместитель главы администрации

| города Чебоксары по вопросам ЖКХ | Ю.А.Шилов |
| --- | --- |

Приложение 5

к программе «Благоустройство

и озеленение г. Чебоксары

на 2011-2015 гг.»

# Озеленение

| № п/п | Наименование работ | Сроки испол-нения | Стоимость, тыс.руб. (с НДС) | Приме-чание (наличие проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калининский район |
| 1. | Детский сквер между И.Франко и ул.Текстильщиков - ремонт существующего и замена детского игрового оборудования, не подлежащего восстановлению; - ямочный ремонт дорожек; - замена МАФ (скамейки, урны) и др.работы по необходимости | 2011 г | 700,0 | - |
| 2. | Аллея искусств - устройство дорожек и площадок (брусчатка и асфальт); - размещение МАФ (скамейки, урны); - озеленение (посадка деревьев, кустарников, - устройство цветников, - ремонт газонов и др.работы по необходимости | 2011 - 2012 г.г. | 15 000,0 | имеется |
| 3. | Сквер по ул. Пролетарская (от пр.Тракторостроителей до р.Кукшумка) - устройство дорожек и площадок (брусчатка и асфальт); - размещение МАФ (скамейки, урны); - озеленение (посадка деревьев, кустарников, - устройство цветников, - ремонт газонов | 2013 г. | 10 000,0 | имеется |
| 4. | Сквер по ул. Калинина, 20 (перед Художественным музеем) - устройство 2-х гостевых парковок, - расширение проездов, новое а/бетонное покрытие, - снос построек с южной стороны музея, - устройство новых площадок отдыха и пешеходных дорожек - установка МАФ (скамейки, урны) - строительство ротонды -размещение каменных скульптур - озеленение (посадка кустарников, цветников, газонов) - санитарная рубка деревьев - освещение сквера с установкой светильников торшерного типа. | 2014г. | 25 000,0 | имеется |
| 5. | Реконструкция сквера по ул.Цивильская - ремонт асфальтированного покрытия; - установка МАФ (скамейки, урны); - ремонт газонов. | 2015 г | 5 000,0 | нет |
|  | Итого по Калининскому району: |  | 55 700,0 |  |
| Ленинский район |
| 1. | Сквер по ул.. Ярославская, 17 - устройство площадок отдыха и пешеходных дорожек - установка МАФ (скамейки, урны) - озеленение (посадка кустарников, цветников, газонов) - устройство цветников, - ремонт газонов -освещение сквера с установкой светильников торшерного типа | 2011-2012г.г. | 3 300,0 | имеется |
| 2. | Благоустройство сквера «Журналистов» - устройство тротуаров из брусчатки; - установка МАФ (скамейки, урны); - озеленение (посадка кустарников, цветников,газонов); и др.работы по необходимости | 2011 г. | 2 500,0 |  |
| 3. | Благоустройство сквера у национальной библиотеки - ремонт и установка МАФ (скамейки, урны); | 2011 г. | 200,0 | нет |
| 4. | Благоустройство территории сквера на площади Республики - устройство тротуаров из брусчатки; - ремонт газонов; - ремонт тротуаров с заменой поребриков и бордюров вокруг цветников; - устройство автоматизированной системы полива цветников; и др.работы по необходимости | 2012 г. | 7 000,0 | нет |
| 5. | Продолжить работы по реконструкции сквера В.И.Чапаева - устройство тротуаров из брусчатки; - устройство автоматизированной системы полива цветников; - ремонт МАФ (скамейки, урны); - замена кустарников в рядовой посадке по всему скверу; и др.работы по необходимости | 2013 г. | 10 500,0 | имеется |
| 6. | Благоустройство территории Красной площади - ремонт асфальтированного покрытия; - замена бордюров вокруг цветников; - устройство автоматизированной системы полива цветников; и др.работы по необходимости | 2014 г. | 5 000,0 | нет |
| 7. | Благоустройство сквера Театрального (со стороны пешеходной зоны) - устройство тротуаров из брусчатки на территории сквера; - замена поребриков вокруг цветников; и др. работы по необходимости | 2015 г. | 2 500,0 | имеется |
| 8. | Благоустройство сквера у стоматологической поликлиники - устройство тротуаров из брусчатки; - ремонт тротуаров с заменой поребриков и бордюров; | 2015 г. | 1 500,0 | имеется |
|  | Итого по Ленинскому району: |  | 32 500,0 |  |
| Московский район |
| 1. | Школьный бульвар - ремонт существующих дорожек (асфальтирование); - размещение МАФ (скамейки, урны); - ремонт газонов; - вырубка больных, старовозрастных деревьев и кустарников; и др. работы по необходимости | 2011 г. | 1 500,0 | имеется |
| 2. | Сквер на пересечении ул. Университетская и ул. Ахазова, д.3 - устройство дорожек и площадок (брусчатка и асфальт); - размещение МАФ (скамейки, урны); - озеленение (посадка деревьев, кустарников, - разбивка цветника. | 2012 г. | 2 000,0 | имеется |
| 3. | Капитальный ремонт сквера К.Иванова - устройство тротуаров из брусчатки; - ремонт и замена поребриков, бортовых камней на цветниках и вдоль дорожек, - озеленение (посадка кустарников в живую изгородь, групповая посадка, устройство цветников) - ремонт лестниц к памятнику К.Иванова (с реставрацией ступеней из серого гранита) - ограждение лестниц (столбики облицевать мраморными плитами, балясины выполнить из серого мрамора) - подпорная стенка (облицевать плитами из серого мрамора) - строительство «узла счастья» (цветная брусчатка) - ремонт освещения в сквере и др. работы по необходимости | 2013 г. | 10 000,0 | имеется |
| 4. | Сквер на пересечении Московского проспекта и ул. Нижегородская с устройством Аллеи чемпионов - устройство дорожек и площадок (брусчатка и асфальт) и ремонт существующих дорожек (асфальтирование); - архитектурная композиция застывшего олимпийского огня и декоративно-архитектурные элементы; - размещение МАФ (скамейки, урны); - устройство освещения сквера; - вырубка больных, старовозрастных деревьев и кустарников; - озеленение (посадка деревьев, кустарников, - разбивка цветников) - демонтаж существующих площадок, светильников, электросетей, части ограждения АЗС и другие работы согласно проекту. | 2014 г. | 8 000,0 | имеется |
| 5. | Благоустройство территории сквера (II часть) в микрорайоне (Волжский -2) по ул. Ислюкова. - устройство дорожек и площадок (брусчатка и асфальт); - размещение МАФ (скамейки, урны); - озеленение (посадка деревьев, кустарников, - разбивка цветника; - устройство фонтана; - устройство детской площадки. | 2015 г. | 15 000,0 | имеется |
| 6. | Реконструкция сквера М.Горького - устройство тротуаров из брусчатки; - установка МАФ (скамейки, урны); - ремонт памятника М.Горького. | 2012 г | 3 000,0 |  |
|  | Итого по Калининскому району: |  | 39 500,0 |  |
|  | Всего по Программе: |  | 122 000,0 |  |

Примечание: В ходе реализации Программы наименование объектов и перечень работ подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары.

Стоимость работ по Программе определена в ценах 2010 года и должна ежегодно корректироваться с учетом официально объявляемого коэффициента инфляции.

Первый заместитель главы администрации

| города Чебоксары по вопросам ЖКХ | Ю.А.Шилов |
| --- | --- |

Приложение 6

к программе «Благоустройство

и озеленение г. Чебоксары

на 2011-2015 гг.»

# Капитальный ремонт дорог

| № пп | Район | Адреса | Виды работ | Объемы работ, м² | Бюджет г.Чебок-сары сумма тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |
| 1. | Москов-ский | Ул. Кривова | Капитальный ремонт проезжей части с заменой бортовых камней | 6400 | 13100,0 |
| 2. | -//- | Пр. М. Горького (от ул.Университетская до д.№5) | -//- | 27600 | 56500,0 |
| 3. | Кали-нинский | Ул. 324 стрелковой дивизии | Капитальный ремонт проезжей части с заменой бортовых камней и со строительством ливневой канализации | 11860 | 31200,0 |
| 4. | -//- | Марпосадское шоссе, на участке от Хозяйственного проезда до ул.Гремячевская | Капитальный ремонт проезжей части с заменой бортовых камней | 26210 | 53600,0 |
| 5. | Ленин-ский | Ул. Гладкова | -//- | 11550 | 69800,0 |
|  |  | Итого на 2011 год: |  | 83620 | 224200,0 |
| 2012 год |
| 1. | Москов-ский | Ул. Гражданская | Капитальный ремонт проезжей части с установкой бортовых камней и со строительством ливневой канализации | 62000 | 236800,0 |
| 2. | Кали-нинский | Бульвар Чапаева | Капитальный ремонт проезжей части с заменой бортовых камней и ограждения 1 гр. | 20025 | 54100,0 |
| 3. | Ленин-ский | Ул. Ленинского комсомола | Капитальный ремонт проезжей части с заменой бортовых камней | 11532 | 27100,0 |
| 4. | -//- | Ул. Чапаева (от ул. Гагарина до дома №2 | -//- | 3528 | 8300,0 |
|  |  | Итого на 2012 год: |  | 97085 | 326300,0 |
| 2013 год |
| 1. | Москов-ский | Ул. Урукова | Капитальный ремонт проезжей части с заменой бортовых камней | 8000 | 21700,0 |
| 2. | Кали-нинский | Пр. Тракторо-строителей, на участке от Марпосадского шоссе до Заводоуправления | -//- | 98000 | 265300,0 |
| 3. | Ленин-ский | Базовый проезд | Капитальный ремонт проезжей части с установкой бортовых камней и со строительством ливневой канализации | 9000 | 35500,0 |
| 4. | -//- | Ул. Пристанционная | -//- | 11050 | 30000,0 |
|  |  | Итого на 2013 год: |  | 126050 | 352500,0 |
| 2014 год |
| 1. | Москов-ский | Ул. Эльгера | Капитальный ремонт проезжей части с заменой бортовых камней | 5850 | 13800,0 |
| 2. | -//- | Ул. м. Павлова, на участке от ул. 139 Стр. Дивизия до ул. Гузовского | -//- | 16100 | 37900,0 |
| 3. | Кали-нинский | Ул. Пролетарская, от пр.Тракторостро-ителей до ул.Лен. Комсомола | -//- | 11600 | 36100,0 |
| 4. | -//- | Пр. Тракторо-строителей, на участке от Заводоуправления до ТД «Шупашкар» | -//- | 99000 | 308200,0 |
| 5. | Ленин-ский | Ул. Хевешская | -//- | 8400 | 30100,0 |
|  |  | Итого на 2014 год: |  | 140950 | 426100,0 |
| 2015 год |
| 1. | Москов-ский | Ул. Социалисти-ческая | Капитальный ремонт проезжей части с заменой бортовых камней | 16100 | 57600,0 |
| 2. | -//- | Бульвар Миттова | -//- | 8400 | 30100,0 |
| 3. | Кали-нинский | Пр. Мира | -//- | 37800 | 135300,0 |
| 4. | -//- | Дорожный пр. | -//- | 7320 | 26200,0 |
|  | -//- | Марпосадское шоссе, на участке от ул. Гремячевская до пр. Тракторо-строителей | Капитальный ремонт проезжей части с заменой бортовых камней | 56448 | 202000,0 |
| 5. | Ленин-ский | ул. Кукшумская | -//- | 15600 | 55800,0 |
| 6. | -//- | Ул. Хузангая | -//- | 11870 | 37000,0 |
|  |  | Итого на 2015 год : |  | 153538 | 544000,0 |
|  |  | Всего на 2011-2015 годы: |  | 601243 | 1873100,0 |

*Примечание: 1. Муниципальная программа «Капитальный ремонт городских дорог» может ежегодно корректироваться  МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» исходя из объема выделяемого финансирования.

2. Стоимость 1 м2 ремонта и 1 п.м. замены бортового камня определена в сложившихся ценах 2010 года с применением ориентировочного коэффициента инфляции К=1,15 на все последующие с 2011 по 2015 годы, и должна ежегодно корректироваться с учетом официально объявляемого коэффициента инфляции.

Первый заместитель главы администрации

| города Чебоксары по вопросам ЖКХ | Ю.А.Шилов |
| --- | --- |