| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ХУШУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

23.03.2011 №  602-р

О проведении в весенний период мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары

В целях создания благоприятных условий проживания граждан, наведения чистоты и порядка, а также сохранения и восстановления зеленых насаждений на территории города Чебоксары:

1. Объявить с 28 марта 2011 года по 28 апреля 2011 года проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары.

2. Подготовить и провести организационный совет по проведению мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары (Доброхотов В.А., Судакова С.Е.) в срок до 25 марта 2011года.

3. Главам администраций районов города Чебоксары (Бирюков О.Б., Зайцев А.И., Петров А.Н.), Заволжскому территориальному управлению администрации города Чебоксары (Титова Л.И.) в срок до 27 марта 2011 года:

3.1. Разработать и представить в муниципальное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» (Судакова С.Е.) план мероприятий с указанием ответственных исполнителей, сроков проведения мероприятий, объемов планируемых работ для обобщения:

- по очистке и благоустройству территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности;

- по ликвидации несанкционированных свалок отходов;

- по очистке и благоустройству территорий лесных массивов, парков, скверов, аллей, территорий, прилегающих к родникам, территорий кладбищ, садоводческих товариществ и гаражных формирований;

- по организации посадки зеленых насаждений.

3.2. Организовать выполнение работ по очистке и благоустройству территорий города с привлечением населения, учащихся средних профессиональных учебных заведений, студентов средних специальных и высших учебных заведений, а также работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

4. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары (Порфирьев П.Н.), муниципальному учреждению «Управление экологии города Чебоксары» (Судакова С.Е.) осуществлять координацию работ по проведению с 28 марта 2011 года по 28 апреля 2011 года мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары и вести сбор, учет сведений о выполняемых мероприятиях, а также контроль объемов фактически выполненных работ по очистке территории города и посадке зеленых насаждений.

5. Муниципальному учреждению «Управление ЖКХ и благоустройства» (Николаев В.С.):

5.1. Осуществлять координацию работ подрядных организаций по очистке и благоустройству территорий города, ликвидации несанкционированных свалок отходов, включая частный сектор жилого фонда, территории кладбищ, территорий прилегающих к родникам и посадке зеленых насаждений;

5.2. Представить в муниципальное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» план по очистке и благоустройству территорий города, территорий кладбищ, территорий лесных массивов, парков, скверов, аллей, территорий прилегающих к родникам и посадке зеленых насаждений в срок до 27 марта 2011г.

6. Рекомендовать Некоммерческому Союзу садоводов и огородников Чувашской Республики (Капитонов Н.Г.):

6.1. Осуществлять координацию работ садоводческих товариществ по очистке территорий садоводческих товариществ от накопившихся за сезон отходов;

6.2. Представить в муниципальное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» в срок до 27 марта 2011г. план по очистке и благоустройству территорий садоводческих товариществ.

7. Муниципальному учреждению «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (Трофимов П.А.):

7.1. Осуществлять координацию работ управляющих компаний, организаций, предприятий всех форм собственности, обслуживающих жилищный фонд, по очистке и благоустройству территорий и посадке зеленых насаждений на прилегающих к жилым домам территориях и во внутриквартальных территориях;

7.2. Представить в муниципальное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» план по очистке и благоустройству территорий и посадке зеленых насаждений в срок до 27 марта 2011г.

8. Рекомендовать Чебоксарской городской ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ (Рыжов Н.П.):

8.1. Осуществлять координацию работ жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, товариществ собственников жилья, обслуживающих жилищный фонд, по очистке и благоустройству территорий и посадке зеленых насаждений на прилегающих к жилым домам территориях и во внутриквартальных территориях;

8.2. Представить в муниципальное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» план по очистке и благоустройству территорий и посадке зеленых насаждений в срок до 27 марта 2011г.

9. Управлениям здравоохранения и социальной политики (Марков Д.С.), образования (Кудряшов С.В.), культуры (Салаева А.Л.), физической культуры, спорта и туризма (Камаданов И.Н.), по развитию потребительского рынка и предпринимательства (Солдатова Ф.И.):

9.1. Осуществлять координацию работ подведомственных учреждений, организаций, предприятий по очистке и благоустройству территорий, включая прилегающие территории, и посадке зеленых насаждений;

9.2. Представить в муниципальное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» план по очистке и благоустройству территорий и посадке зеленых насаждений в срок до 27 марта 2011г.

10. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств» (Николаев С.Г.):

10.1. Организовать работу по благоустройству и содержанию гаражных формирований.

10.2. Представить в муниципальное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» план по очистке и благоустройству территорий и посадке зеленых насаждений в срок до 27 марта 2011г.

11. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Спецавтохозяйство» (Степанов Н.А.) организовать в период с 28 марта 2011 года по 28 апреля 2011 года прием и захоронение отходов на городской санкционированной свалке ТБО по специальным талонам, выданным муниципальным учреждением «Управление экологии города Чебоксары».

12. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Зеленстрой» (Молчанова М.Л.) организовать в период с 28 марта 2011 года по 28 апреля 2011 года прием на переработку порубочных остатков по специальным талонам, выданным муниципальным учреждением «Управление экологии города Чебоксары».

13. Муниципальному учреждению «Управление экологии города Чебоксары»:

13.1. Профинансировать проведение в весенний период мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары в размере 1 630 000 (один миллион шестьсот тридцать) рублей, в рамках мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой «Экологическая программа города Чебоксары на 2011-2013 годы и на период до 2016 года», утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 22.06.2010 № 117, согласно приложению.

13.2. Изготовить информационные и агитационные материалы (баннеры, буклеты, плакаты, листовки, растяжки) с информацией о проведении с 28 марта 2011 года по 28 апреля 2011 года мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары в срок 27 марта 2011г.

14. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары (Стройков С.А.) разместить баннеры с информацией о проведении с 28 марта 2011 года по 28 апреля 2011 года мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары в срок до 27 марта 2011г.

15. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары (Максимова Л.П.) проинформировать жителей города о проведении с 28 марта 2011 года по 28 апреля 2011 года мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары через средства массовой информации.

16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Доброхотова В.А.

Глава администрации города Чебоксары	Н.И. Емельянов

Приложение

к распоряжению администрации города Чебоксары

от 23.03.2011 №  602-р

Финансирование работ

на проведение в весенний период мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары

| Наименование работ | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 1. Проведение мероприятий в весенний период по очистке территории города от муниципальных отходов (ликвидация вновь возникших стихийных несанкционированных свалок отходов, вырубка больных и сухостойных деревьев), в том числе: | 600,0 |
| 1.1.- Калининский район г. Чебоксары | 180,0 |
| - Ленинский район г. Чебоксары | 180,0 |
| - Московский район г. Чебоксары | 180,0 |
| - Заволжское территориальное управление администрации г.Чебоксары | 50,0 |
| 1.2. Услуги автотранспортных предприятий на перевозки участников мероприятий | 10,0 |
| 2. Организация посадки зеленых насаждений на территории города | 500,0 |
| 3.Прием и захоронение муниципальных отходов специализированными организациями | 110,0 |
| 4.Прием и переработка порубочных остатков в специализированной организации | 120,0 |
| 5. Изготовление информационных и агитационных материалов | 170,0 |
| 6. Приобретение расходных материалов (мешки, перчатки, хозяйственный инвентарь), изготовление специальных талонов | 130,0 |
| ИТОГО | 1 630,0 |

Начальник МУ «Управление экологии города Чебоксары»	С.Е. Судакова